ПРОЕКТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | petrovskoe  |  |

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 \_\_\_\_\_ с.Петровское № \_\_\_-п

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»

на 2018 - 2022 годы

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий их федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом МО Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы согласно приложению.

 2. Обнародовать муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы на официальном сайте администрации Петровского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации А.А.Барсуков

Разослано: в дело, администрации Саракташского района, прокуратуре

Утверждена

постановлением администрации

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы

1. **ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»

 на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы  |  Физические лица и организации, привлекаемые для реализации Программы в порядке, установленным действующим законодательством (по согласованию) |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2022 годы Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства территории муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области. |
| Задачи Программы | -создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей поселения; -повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В ходе реализации программы планируется выполнить комплексное благоустройство:1 наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования \* |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей; средства областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;средства местного бюджета - \_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей.\*\* |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит:- создать благоприятную среду обитания;- повысить комфортность проживания населения; - обеспечить условия для отдыха и спорта;  |

 \* В программу подлежат включению наиболее посещаемые территории общего пользования прошедшие отбор, исходя из даты представления предложений при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.

 \*\*Объемы финансирования будут корректироваться после утверждения и доведения до администрации расходов бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы

2.1. Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных условий проживания населения муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее – Петровский сельсовет).

 Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

 Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.п.).

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий Петровского сельсовета являются:

 - недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество малых архитектурных форм;

* недостаточное освещение территорий общего пользования.

 Проведенный анализ общественных территорий показал, что на отдельных площадках сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство общественных территорий. Зеленые насаждения требуют ухода (кронирования или вырубки сухостойных и аварийных деревьев).

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по обустройству и строительству дополнительных автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» общественные территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате проведенного обследования установлено, что проезд к общественным территориям затруднен, так как имеет грунтовое покрытие, во многих местах имеются ямы.

Текущее состояние общественных территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Практически отсутствуют на территории поселения условия доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На отдельных территориях уровень освещенности общественных территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение необходимых мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, обеспечить безопасность граждан, позволит создать условия для доступности маломобильных групп населения.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию общественных территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство общественных территорий практически отсутствовало, либо осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру общественной территории для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования.

*Под общественной территорией* понимается совокупность территорий, прилегающих к парку, с расположенными на них объектами, предназначенными для отдыха граждан поселения с элементами благоустройства этой территории, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территории, прилегающей к общественной территории.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству в рамках реализации Программы направлено на улучшение внешнего облика МО Петровский сельсовет, создание благоприятных и комфортных микроклиматических и эстетических условий для организации полноценного досуга населения и безопасных условий проживания населения МО Петровский сельсовет.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

* повышение уровня комфортности проживания населения;
* улучшение организации досуга населения;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства наиболее посещаемых и дворовых территорий;

* воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

В соответствие с Порядком и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы, утвержденным Постановлением администрации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, администрацией Петровского сельсовета планируется произвести отбор общественных территорий. По результатам отбора будет сформирован адресный перечень общественной территории которые будут отобраны в Программу и будут благоустроены в 2018-2022 годах, состоящий из \_\_\_\_\_\_\_ общественных территорий (приложение № 2 к Программе).

2.2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования одно из направлений Программы.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие - повышение качества жизни населения муниципального образования.

Программа разработана в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей поселения.

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой должны быть созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой.

Места общего пользования для отдыха населения играют значительную роль в жизни небольших провинциальных поселков. Зоны отдыха — это места, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от суеты.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство общественных территорий села Петровское

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2016 год** | **2017 год\*** |
| **1** | **Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования** | **Единиц** | **0** | **1** |
| **2** | **Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий** | **%** | **44,4** | **55,5** |
| **3** | **Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования**  | **Единиц** | **-** | **1** |

**\*нарастающим итогом**

Раздел 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

3.1. Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования с вовлечением в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства населения и организаций.

3.2. Основной задачей для достижения поставленной цели является – повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий, повышение уровня благоустройства общественных территорий, повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования.

Целевыми результатами (индикаторами) Программы являются:

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- доля благоустроенных территорий общего пользования;

- доля общественных территорий, благоустроенных с финансовым/трудовым участием граждан;

- количество реализованных проектов благоустройства территории общего пользования.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- Перечень мероприятий программы и ресурсное обеспечение (приложение 1 к Программе);

- план реализации Программы (приложение 2 к Программе);

- минимальный перечень работ по благоустройству общественной территории, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на общественной территории (приложение 3 к Программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству общественной территории (приложение 4 к Программе);

- адресный перечень (приложение 5 к Программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 6 к Программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественной территории, включенных в Программу на 2018-2022 годы (приложение 7 к Программе).

**4. Характеристика мероприятий программы**

 Проведение мероприятий по благоустройству общественных пространств должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству:

 **1. Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.**

Территории общего пользования формируются из числа наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта и могут включать в себя:

 - обустройство зон отдыха, в том числе проектные работы, озеленение, уход за существующими посадками на территории муниципального образования;

 - приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов муниципального образования;

 - благоустройства к празднованию памятной даты (дата основания муниципального образования, иные события, имеющие особое историческое значение для становления и развития муниципального образования).

 При реализации мероприятия Программы №1, возможно трудовое или финансовое участие жителей сельсовета. Доля участия жителей поселения не менее 5% от сметной стоимости (не является обязательным условием).

**2. Проведение инвентаризации общественных территорий.**

Цель проведения инвентаризации – оценка состояния сферы благоустройства общественных территорий. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

**Раздел 5. Состав и ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы, приведены в [приложении](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx#P1127#P1127) 1 к Программе.

 Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

**Раздел 6. Система управления реализацией Программы**

6.1. Ответственным исполнителем Программы является Администрация МО Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

6.2. Соисполнителями Программы являются заинтересованные лица.

6.3. Ответственный исполнитель Программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий Программы;

б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся его полномочий;

в) предоставляет по запросу общественной муниципальной комиссий сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации Программы;

г) запрашивают у исполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Программы, проведения оценки эффективности реализации Программы и ответов на запросы общественной муниципальной и межведомственной комиссий;

д) осуществляют оценку эффективности реализации Программы, а также реализации Подпрограммы, входящей в Программу, путем определения степени достижения целевых показателей Программы и полноты использования средств;

е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Программы и представляет его в установленном порядке.

6.5. Соисполнители программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Программу;

в) формируют предложения по внесению изменений в Программу, направляют их ответственному исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Программы;

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.6. На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.7. Основными финансовыми рисками реализации Программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части местного бюджета, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.8. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования Петровский сельсовет и Программу.

**7. Осуществление контроля реализации муниципальной программы**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием аудиозаписи с последующим размещением, протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте администрации МО Петровский сельсовет.

**8. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных пространств для включения в Программу.**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству общественных территорий.

Обсуждение общественных пространств подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных пространств принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству общественных территорий, осуществляется в форме открытого размещения проектов муниципальных программ на официальном сайте администрации МО Петровский сельсовет.

**9. Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы.**

Реализация Программы должна повысить уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования и в итоге, повысить уровень комфортности проживания и доступности городской среды для жителей муниципального образования.

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных жителей, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования должно привести к повышению общественного сознания и в конечном счете к повышению сохранности элементов благоустройства.

Основными критериями оценки эффективности Программы является увеличение доли благоустроенных общественных территорий, увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий, увеличение доли финансового и трудового участия заинтересованных лиц и организаций в благоустройстве муниципального образования.

Приложение 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

**мероприятий Программы и ресурсное обеспечение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования\*, тыс. рублей | Показатели результата мероприятий по годам | Связь с целевыми показателями программы  |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 1Благоустройство общественных территорий МО Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | Администрация МО Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | всего | **37614,38** | **2753,83** | **4130,75** | **7052,5** | **11290,05** | **12387,25** | количество благоустроенных общественных территорий \_\_ ед. |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **31734,18** | **2323,33** | **3485,0** | **5950,0** | **9525,1** | **10450,75** |
| областной бюджет | **5600,15** | **410,0** | **615,0** | **1050,0** | **1680,9** | **1844,25** |
| местные бюджеты | **310,05** | **20,5** | **60,75** | **52,5** | **84,05** | **92,25** |
| внебюджетныесредства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий  | Администрация МО Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | всего | **16439,09** | **1376,92** | **2065,38** | **3274,34** | **3274,45** | **6448,0** | предусматривает оценку состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **13869,17** | **1161,67** | **1742,5** | **2762,5** | **2762,5** | **5440,0** |
| областной бюджет | **2447,5** | **205,0** | **307,5** | **487,5** | **487,5** | **960,0** |
| местные бюджеты | **122,42** | **10,25** | **15,38** | **24,34** | **24,45** | **48,0** |
| внебюджетныесредства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Итого по Программе | Администрация МО Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | всего | **54053,47** | **4130,75** | **6196,13** | **10326,84** | **14564,5** | **18832,25** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **45603,35** | **3485,0** | **5227,5** | **8712,5** | **12287,6** | **15890,75** |
| областной бюджет | **8047,65** | **615,0** | **922,5** | **1537,5** | **2168,4** | **2804,25** |
| местные бюджеты | **432,47** | **30,75** | **76,13** | **76,84** | **108,5** | **140,25** |
| внебюджетныесредства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\*Распределение средств по источникам финансирования реализуемых мероприятий будет определено после доведения лимитов средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Оренбургской области.

Приложение 2 к Программе

План реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события  | Статус | Ответственный исполнитель  | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | 1 кв-л | 2кв-л | 3кв-л | 4кв-л | 1 кв-л | 2кв-л | 3кв-л | 4кв-л | 1 кв-л | 2кв-л | 3кв-л | 4кв-л | 1 кв-л | 2кв-л | 3кв-л | 4кв-л | 1 кв-л | 2кв-л | 3кв-л | 4кв-л |
| Контрольное событие№ 1 | Благоустройство общественной территории в с.Петровское | Администрация МО Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области |  |  | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Инвентаризация общественных территорий | Администрация МО Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 3 к Программе

Минимальный перечень работ

по благоустройству общественной территории

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1. Ремонт подъезда  | http://old.barnaul.org/upload/iblock/036/p8220009.jpg |
| 2. Обеспечение освещения общественной территории | D:\i (1).jpg |
| **3**. Установка скамеек |
| G:\..\..\..\DOCUME~1\USER~1.BUH\LOCALS~1\Temp\msoclip1\01\clip_image002.jpg | **Скамья без спинки**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: |  Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм. |

 |
| G:\..\..\..\DOCUME~1\USER~1.BUH\LOCALS~1\Temp\msoclip1\01\clip_image004.jpg | **Скамья без спинки**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;Ширина - 385 мм;Высота - 660 мм. |
|  |  |

 |
|  G:\..\..\..\DOCUME~1\USER~1.BUH\LOCALS~1\Temp\msoclip1\01\clip_image006.jpg | **Скамья со спинкой**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;Ширина - 770 мм;Высота - 975 мм. |
|  |  |
|  |  |

 |
| **Установка урн** |
| G:\..\..\..\DOCUME~1\USER~1.BUH\LOCALS~1\Temp\msoclip1\01\clip_image008.jpg | **Урна металлическая** **«Деревянный декор»**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 665мм;Ширина - 420 мм;Объем: 10 л |

 |
| G:\..\..\..\DOCUME~1\USER~1.BUH\LOCALS~1\Temp\msoclip1\01\clip_image010.gif | **Урна для мусора**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 540 мШирина – 400 ммОбъем: 20 л |

 |
| G:\..\..\..\DOCUME~1\USER~1.BUH\LOCALS~1\Temp\msoclip1\01\clip_image011.gif | **Урна уличная**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 570 мм;Ширина - 480 мм;Объем: 40 л |

 |

Приложение 4 к Программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству общественной территории

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | **Наименование видов работ** |
| 1 | Оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок |
| 2 | Освещение детских (игровых) и спортивных площадок |
| 3 | Оборудование автомобильных парковок (гостевых стоянок) |
| 4 | Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) |
| 5 | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости) |
| 6 | Устройство пандуса |
| 7 | Устройство контейнерной площадки |
| 8 | Расчистка прилегающей территории |
| 9 | Проезд к территориям, прилегающим к парку |
| 10 | Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой) |
| 11 | Установка бордюрных камней |
| 12 | Установка песочниц |
| 13 | Установка качелей |
| 14 | Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб |
| 15 | Обрезка деревьев и кустов |
| 16 | Уборка сухостойных деревьев |
| 17 | Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев |
| 18 | Отсыпка прилегающей территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью |
| 19 | Устройство площадок для выгула животных |
| 20 | Устройство велопарковок |
| 21 | Иные виды работ |

Приложение 5 к Программе

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

Общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Срок исполнения мероприятий программы | Источник и объемы финансирования |
| 1 |  |  |  |

Приложение 6к Программе

|  |
| --- |
| **Единичные расценки** |
| **на ремонт дворовых проездов\*** |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед.****измер.** | **Кол-во** | **Стоимость с НДС в руб.** |
| **1** | **Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка)** | **1 люк** | **1** | **2741,00** |
| **2** | **Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км)** | **м2** | **1** | **37,00** |
| **3** | **Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см** |  |  |  |
|  | **толщ.10см** | **м3** | **1м2х0,1м** | **117,00** |
| **4** | **Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км)** |  |  |  |
|  | **толщ.10см** | **м3** | **1м2х0,1м** | **139,00** |
| **5** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка** |  |  |  |
|  | **толщ.10см** | **м3** | **1м2х0,1м** | **66,00** |
| **6** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км)** |  |  |  |
|  | **толщ.10см** | **м3** | **1м2х0,1м** | **169,00** |
| **7** | **Розлив битума** | **тн** | **1м2х0,0003тн** | **7,00** |
| **8** | **Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть** | **тн** | **1м2х0,025мх2,34тн** | **212,00** |
| **9** | **Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть**  | **м2** | **1** | **468,00** |
| **10** | **Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар**  | **м2** | **1** | **411,00** |
| **11** | **Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км)** | **1 пог.м** | **1** | **222,00** |
| **12** | **Установка нового бортового камня** | **1 пог.м** | **1** | **923,00** |
| **\* Единичные расценки на ремонт дворовых проездов могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.** |
|  |

Единичные расценки

на освещение общественной территории\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна  | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | **Материалы** |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |
|  \* Единичные расценки на освещение дворовых территорий могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. |

Единичные расценки

на установку скамьи\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | СкамьяРазмеры: 1500\*380\*680 | шт | 4368 |
| 3 | СкамьяРазмеры: 2000\*385\*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкойРазмеры: 1985\*715\*955 | шт | 11450 |

\* Единичные расценки на установку скамьи могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Единичные расценки

на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземнаяОбъем: 20лРазмеры: 400\*300\*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземнаяОбъем: 40лРазмеры: 480\*380\*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется)Размеры: 420\*420\*665 | шт | 3267 |

\* Единичные расценки на установку урны могут могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Приложение 7 к Программе

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Петровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

- общественная территория - совокупность территорий, прилегающих к парку, с расположенными на них объектами, предназначенными для отдыха граждан поселения с элементами благоустройства этой территории, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территории, прилегающей к общественной территории.

- заинтересованные лица - жители села Петровское

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами (жители села, заинтересованные в проекте благоустройства и готовыми участвовать в его реализации).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

 5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства общественной территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования МО Саракташский район Оренбургской области**, утвержденных решением Совета Депутатов от 23 ноября 2016 года № 95.**

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.